	Harmonogram realizacyjny zadań dla gminy Raciążek na lata 2006 – 2013
 T a b e l a   40

	Cele szczegółowe
	Zadania (przedsięwzięcia)
	Lata realizacji
	Jednostki 

i podmioty odpowiedzialne za realizację 
	Szacunkowe

koszty

[tys. PL]
	Źródła finansowania

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010 - 2013
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Cel ogólny I: Poprawa stosunków wodnych na terenie powiatu (gminy)

	· Zwiększenie lesistości;

· Zwiększenie retencji oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wód na terenie powiatu (gminy).


	ZADANIA WŁASNE:

1. Stworzenie planistycznych podstaw dla subsydiowania dolesień na terenie gminy (zgodnie z ustawą o lasach) do roku 2006; 
	x
	
	
	
	
	Gmina 
	koszty administracyjne
	Budżet Gminy

	· 
	2. Prowadzenie działań formalno-prawnych na potrzeby zalesień (weryfikacja klasyfikacji gruntów), wyznaczanie granic rolno-leśnych w planach zagospodarowania przestrzennego gminy i zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	Brak danych kosztowych
	Budżet Gminy, FOGR, Starostwo

	· 
	3. Realizacja zalesień; 
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina, Właściciele gruntów
	Brak danych kosztowych
	ARiMR

	
	ZADANIA KOORDYNOWANE:

1. Szkolenie prywatnych właścicieli gruntów leśnych na temat prawidłowych zasad gospodarki leśnej;
	x
	x
	x
	x
	x
	Powiat, ARiMR, Nadleśnictwa
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących

	
	2. Zalecenie opracowania planów urządzeniowo-leśnych dla lasów prywatnych i innych nie będących w Zarządzie Lasów Państwowych;
	x
	
	
	
	
	Nadleśnictwa,

Właściciele gruntów, Starostwo
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	3. Intensyfikacja działań na rzecz wykorzystania lasów do rozwoju edukacji ekologicznej - rozwój i utrzymanie ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody – utrzymanie infrastruktury służącej celom poznawczo – dydaktycznym i turystycznym;
	x
	x
	x
	x
	x
	Nadleśnictwa, Gmina
	6 000,0
(na rok)
	Środki własne jednostek realizujących,


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	4. Utrzymanie i konserwacja cieków podstawowych oraz jazów i zastawek na rzekach;
	x
	x
	x
	x
	x
	K-PZMiUW, Spółki Wodne
	koszty bieżące 
	Środki własne jednostek realizujących

	
	5. Odtworzenie siedlisk, biotopów oraz tworzenie warunków rozwoju i rozrodu różnych gatunków roślin i zwierząt (stabilizacja i zatrzymanie wody w obszarach bagiennych);
	x
	x
	x
	x
	x
	Spółki Wodne, Gmina
	koszty w ramach prac projektowych, rutynowych i konserwacji
	Środki własne jednostek realizujących

	
	· odbudowa zbiornika wodnego o pow. 0,25 ha na rowie RC w m. Raciążek-Podole, budowa urządzenia piętrzącego na odpływie umożliwiłaby retencję ok. 5 tys. m3 wody;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6. Minimalizacja strat wody na przesyle wody    wodociągowej (przewody magistralne i lokalne);
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina, 

Właściciele (eksploatatorzy) sieci
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	7. Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji w formie obowiązku rejestracji zużycia wody na cele przemysłowe i rolnicze w przeliczeniu na jednostkę produkcji;
	x
	x
	x
	x
	x
	Ministerstwo Środowiska
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	Cel ogólny II: Zapewnienie możliwości bezpiecznego unieszkodliwiania i racjonalnego zagospodarowania wszystkich odpadów 

powstających na terenie powiatu

	· Edukacja ekologiczna;
	1. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców i wśród osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami;
	zadanie ciągłe
	PEE, Gmina
	Brak danych kosztowych
	Budżet Gminy, Środki ZGZK, Fundusze

	· Unikanie powstawania odpadów;
	2. Uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami;

3. Promowanie technologii małoodpadowych;
	zadanie ciągłe
	PEE, Gmina, Zarządcy składowisk
	Brak danych kosztowych
	Budżet Gminy, Środki ZGZK, Fundusze

	· Selektywna zbiórka odpadów
	4. Opracowanie zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami; 

5. Organizacja systemu zbiorki odpadów balastowych;

6. Organizacja systemu selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych i surowcowych;

7. organizacja systemu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji;

8. Organizacja systemu selektywnej zbiorki odpadów niebezpiecznych;

9. Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych;
	2006 - 2010
	ZGZK, Gmina
	Brak danych kosztowych
	Budżet Gminy, Środki ZGZK, Fundusze

	· Odzysk odpadów
	10. Budowa systemu odzysku odpadów;
	x
	
	
	
	x
	ZGZK, Gmina
	Brak danych kosztowych
	Budżet Gminy, Środki ZGZK, Fundusze


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Cel ogólny III: Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi, deszczowymi i przemysłowymi

	· Stymulowanie właściwego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu;

· Oczyszczanie wszystkich ścieków sanitarnych powstających w miejscowościach liczących powyżej 2 000 mieszkańców oraz w miejscowościach o zwartej zabudowie;

· Oczyszczanie ścieków deszczowych z terenu miast oraz oczyszczanie ścieków przemysłowych;
	ZADANIA WŁASNE:

1. Prowadzenie edukacji uświadamiającej mieszkańców o zagrożeniach wynikających z nieszczelności zbiorników na ścieki oraz o zagrożeniach wynikających ze zrzutu ścieków do rowów melioracyjnych;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina, Powiat
	brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	· 
	2. Stworzenie zachęt mobilizujących indywidualnych odbiorców do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	ok. 150 000,0
	GFOŚiGW

PFOŚiGW

	· 
	3. Modernizacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej wraz z wymiana sieci azbestowo-cementowej o dł. 3,0 km;
	
	x
	x
	
	
	Gmina
	1 000 000,0
	Budżet Gminy, EFRR, NMF, Budżet Państwa

	
	4. Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 10,5 km na terenie gminy Raciążek wraz z przyłączami;
	x
	x
	
	
	
	Gmina, Mieszkańcy gminy
	ok. 7 000 000,0
	Budżet Gminy, dotacje z UE, Budżet Państwa

	
	5. Modernizacja ujęcia wody – budowa zbiornika o objętości 150 m3;
	x
	
	
	
	
	Gmina
	500 000,0
	Budżet Gminy, Budżet Państwa, Środki unijne

	
	6. Budowa studni głębinowej;
	x
	
	
	
	
	Gmina
	100 000,0
	Budżet Gminy

	
	7. Modernizacja i rozbudowa istniejących sieci kanalizacji deszczowej – z oczyszczaniem ich w oczyszczalniach ścieków;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	Brak danych kosztowych
	Budżet Gminy, WFOŚiGW, Fundusz Spójności, Ekofundusz

	· 
	8. Modernizacja nieszczelnych zbiorników na nieczystości płynne;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina, Nadzór Budowlany
	koszt realizacji wg „Koncepcji gospodarki ściekowej ZGZK”
	Budżet Gminy, WFOŚiGW, Fundusz Spójności, Ekofundusz

	· 
	9. Wprowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych oraz zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	koszty administracyjne
	Budżet Gminy, WFOŚiGW, Fundusz Spójności, Ekofundusz

	
	10. Wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych w celu eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków komunalnych;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	koszty administracyjne
	Budżet Gminy, WFOŚiGW, Fundusz Spójności, Ekofundusz

	
	11. Opracowanie Koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Raciążek;
	x
	x
	x
	
	
	Gmina
	40 000,0
	Budżet Gminy, WFOŚiGW, Fundusz Spójności, Ekofundusz


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	12. Propagowanie oczyszczalni przyzagrodowych na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalna z przyczyn ekonomicznych, bądź bardzo trudna do realizacji ze wzgl. technicznych (ukształtowanie terenu), poprzez stworzenie katalogu ofert dostępnych technologii i udostępnienie go zainteresowanym;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina, Mieszkańcy
	ok. 13 000

(na oczyszczalnię)
	Budżet Gminy, WFOŚiGW, Fundusz Spójności, Ekofundusz

	
	13. Realizacja „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” – aglomeracja Ciechocinek – Raciążek; 
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina Raciążek,

Miasto Ciechocinek
	13 162 000,0
	Budżet Gminy, Budżet Państwa, Środki Unijne, Fundusz Spójności

	
	14. Zakaz lokalizacji nowych ferm zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na obszarach cennych przyrodniczo takich jak parki krajobrazowe wraz z otulinami, rezerwaty, użytki ekologiczne oraz tereny podziemnych zbiorników wody bez izolacji. Na pozostałych obszarach wprowadza się zakaz lokalizacji nowych ferm bezściołowych oraz modernizacji istniejących ferm w kierunku bezściołowym. Koncentracja stad zwierząt w pozostałych hodowlach musi być dostosowana do posiadanej powierzchni ziemi, pozwalającej na pełne zagospodarowanie odchodów zwierzęcych zgodnie z Dyrektywą azotanową i ustawą o nawożeniu oraz gwarantować dobrostan zwierząt. Fermy te powinny spełniać jednocześnie normatywne wymogi ochrony środowiska naturalnego w zakresie oddziaływania na wody powierzchniowe, gruntowe, podziemne, gleby i powietrze;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	koszty administracyjne
	Środki własne jednostek realizujących,



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	ZADANIA KOORDYNOWANE

1.    Wdrożenie systemu zarządzania zasobami wodnymi:

a) Opracowanie wykazów:

- wód powierzchniowych i podziemnych, które są lub mogą być w przyszłości wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,

- wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli,

- wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków lub innych organizmów w warunkach naturalnych oraz umożliwiających migrację ryb,

- wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których dopływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć;

b) Założenie i prowadzenie katastru wodnego dla

·      regionów wodnych;

c) Opracowanie:

- analizy stanów zasobów wodnych w regionach wodnych;

i. –analizy ekonomicznej gospodarowania wodami w regionie wodnym;


	x
	
	
	
	
	RZGW
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	d) Opracowanie planów gospodarowania wodami na             obszarze dorzeczy;
	x
	
	
	
	
	PKZGW (obecnie właściwy Minister)
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	2. Stopniowe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych (pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów) i punktowych (składowiska obornika) pochodzących z działalności rolniczej – budowa stanowisk składowania obornika i zbiorników na gnojówkę do roku 2008;
	x
	x
	x
	
	
	Województwo,

ODR, Gmina,

Rolnicy
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	Cel ogólny IV: Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia atmosfery do poziomu w którym nie występują w ogóle zagrożenia dla zdrowia ludzi

	· Systematyczne zmniejszanie zagrożenia dla zdrowia i środowiska związanego z „niską emisją”;

· Maksymalne ograniczenie strat ciepła w systemie ciepłowniczym.
	ZADANIA WŁASNE:

1. Podłączenie wszystkich obiektów publicznych położonych na terenie gminy do systemu ciepłowniczego lub do sieci gazowej w terminie do 2010 r.;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina, Powiat, Zarządy jednostek publicznych
	brak danych kosztowych
	Budżet Gminy, środki poza budżetowe

	· 
	2. Przeprowadzenie audytów energetycznych w obiektach publicznych i mieszkalnych zasobach komunalnych;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina, Powiat, Zarządy jednostek publicznych
	2-3 tys. zł 

na 1 obiekt
	Środki własne jednostek realizujących,


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	3. Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych, na rzecz paliw niskoemisyjnych (gaz, olej opałowy, drewno, zrębki drzewne);
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina,

Właściciele obiektów
	Brak danych kosztowych
	Budżet Gminy, Budżet Państwa, Środki unijne

	
	4. Podjęcie współpracy z Zakładem Gazownictwa w celu rozbudowy sieci gazowej wg „Programu gazyfikacji na terenie gminy;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	Brak danych kosztowych
	Budżet Gminy

	· 
	5. Założenia a następnie opracowanie „Gminnego Planu Zaopatrzenia w Energię (bilanse energetyczne);
	
	x
	x
	
	
	Gmina
	60 000,0
	Budżet Gminy

	· 
	6. Bieżąca naprawa dróg i ciągów komunikacyjnych zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2004 – 2015;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	4 000 000,0
	Budżet Gminy, dotacje ze ZPORR, FOGR, Budżet Państwa

	· 
	· budowa dróg gminnych na odc. Raciążek – Podole o dł. 1,0 km oraz na odc. Turzno – Turzynek o dł. 0,8 km;
	x
	x
	
	
	
	
	1 000 000,0
	

	· 
	· budowa dróg gminnych na odc. Raciążek – Siarzewo o dł. 3,5 km oraz na odc. Dąbrówka – Turzynek o dł.       3,0 km;
	x
	x
	x
	x
	x
	
	3 000 000,0
	

	
	7. Poprawa parametrów energetycznych budynków – termomodernizacja (dobór drzwi i okien o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, właściwa izolacja termiczna ścian – ocieplenie budynków, lokalizacja nowych obiektów zgodnie z naturalną (cieplejszą) kierunkową orientacją stron świata);
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	zależnie od możliwości budżetowych
	Budżet Gminy, Środki Unijne, Budżet Państwa

	
	· modernizacja Domu Kultury – wymiana okien, podłóg;
	x
	x
	
	
	
	
	300 000,0
	

	· 
	8. Prowadzenie działań promocyjnych i doradztwa na rzecz wdrażania technologii opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE);
	x
	x
	x
	x
	
	Gmina

PEE
	1 500,0

(na rok)
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	9. Wyznaczenie, w oparciu o Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, obszarów rozwoju energetyki odnawialnej – zgodnie z Gminnym Planem Energetycznym;
	x
	x
	x
	
	
	Gmina 
	koszty administracyjne
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	10. Inwestycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
	
	
	x
	x
	x
	Gmina
	5 000 000,0
	Budżet Gminy, Budżet Państwa, Środki unijne

	
	11. Uruchomienie mechanizmu ulg podatkowych (w postaci
podatku od gruntów) dla inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
	
	
	x
	
	
	Gmina
	zależnie od możliwości budżetowych
	Środki własne jednostek realizujących,


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	ZADANIA KOORDYNOWANE

1. Usprawnienie systemu komunikacyjnego (poprawa nawierzchni i warunków bezpieczeństwa ruchu, modernizacja i rozbudowa dróg);
	x
	x
	x
	x
	x
	Zarządy Dróg
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących, środki unijne

	
	· rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 1 na odc. Toruń – Włocławek;
	
	x
	x
	x
	
	GDDKiA
	
	

	
	· budowa autostrady A-1 na odcinku Toruń (Czerniewice) –Stryków;
	
	
	
	
	x
	
	
	

	
	4. Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w systemach przesyłowych, przede wszystkim poprzez uszczelnienie rurociągów oraz ich właściwą eksploatację;
	x
	x
	x
	x
	x
	Zakłady dostarczające ciepło (przedsiębiorstwa energetyczne)
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	5. Wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej w oparciu o źródła odnawialne;
	x
	x
	x
	x
	x
	Inwestorzy
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	Cel ogólny V: Ochrona środowiska przyrodniczego

	· Minimalizacja konfliktów przyrodniczych podczas lokalizacji, budowy i eksploatacji autostrad;

· Skuteczna ochrona przyrody;

· Ochrona gleb i właściwa eksploatacja kopalin; 

· Klimat akustyczny;

· Promieniowanie elektromagnetyczne;

· Rozwój wysokiej świadomości ekologicznej społeczności gminy.
	ZADANIA WŁASNE 

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji (waloryzacji) przyrodniczej celem wskazania cennych przyrodniczo siedlisk, które należy wyłączyć np. z zalesiania, czy zasiedlania;
	x
	x
	x
	
	
	Gmina
	ok. 15 000,0
	Środki własne jednostek realizujących,

	· 
	2.    Bieżące zagospodarowanie terenów komunalnych poprzez wykonanie skwerów, rabat, kwietników, itp., wzbogacenie jakościowe rabat, kwietników i zieleńców;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	zależnie od możliwości budżetowych
	Budżet Gminy, Budżet Państwa, Środki unijne

	· 
	· opracowanie koncepcji i zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Raciążku;
	x
	x
	x
	
	
	
	300 000,0
	

	· 
	3.     Wydawanie zezwoleń wyłącznie na uzasadnione wycinki drzew oraz konsekwentne stosowanie sankcji karnych w przypadku ujawnienia samowoli przy wycięciu drzew lub krzewów, a także ich zniszczeniu;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	koszty administracyjne
	Budżet Gminy

	· 
	4. Kontrola wprowadzania i instalacji projektowanych urządzeń ochrony środowiska na etapie wydawania pozwolenia na użytkowanie/eksploatację autostrady;
	wg informacji inwestora
	Gmina, Powiat, Koncesjonariusz
	Koszty bieżące i eksploatacyjne
	Budżet Gminy, budżet Koncesjonariusza

	· 
	4. Kontrola funkcjonowania urządzeń ochrony środowiska podczas eksploatacji autostrady;
	
	Gmina, Powiat, Koncesjonariusz
	
	

	· 
	4. Przeciwdziałanie wypalaniu traw – edukacja i nakładanie kar,
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina, 

Policja
	koszty administracyjne
	Środki własne jednostek realizujących,


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	7. Prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (nie wyłączanie gruntów rolnych o wyższych klasach bonitacyjnych z produkcji rolnej i nie przeznaczanie ich na cele nierolnicze, nieleśne);
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	Brak danych kosztowych
	Budżet Gminy

	· 
	8. Ochrona złóż perspektywistycznych poprzez uwzględnienie obszarów ich występowania w studniach uwarunkowań oraz planach zagospodarowania przestrzennego;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	koszty administracyjne
	Budżet Gminy

	· 
	9. Integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem – przestrzeganie odległości lokalizacji obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	koszty administracyjne
	Środki własne jednostek realizujących,

	· 
	10. Wzmocnienie działalności kontrolnej organów samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji hałasu przez podmioty korzystające ze środowiska;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	koszty administracyjne
	Budżet Gminy

	· 
	11. Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień pola elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych przestrzeni);
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	koszty administracyjne
	Środki własne jednostek realizujących,

	· 
	12. Współudział w tworzeniu Punktu Edukacji Ekologicznej (PEE) przez ZGZK;
	x
	x
	x
	
	
	Gmina
	15 000,0
	Budżet Gminy

	· 
	13. Regularne aktualizowanie strony www gminy Raciążek;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	200,0 

(co kwartał aktualizacja)
	Budżet Gminy

	· 
	14. Organizacja imprez i festynów ekologicznych oraz udział Urzędu Gminy w akcji .„Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina, 

PEE
	8 000,0

(na rok)
	Budżet Gminy, sponsoring

	· 
	15. Przeprowadzanie raz do roku konkursu na najbardziej zadbaną posesję, zagrodę wiejską, dekoracje świąteczne;
	cykliczne 

raz na rok
	Gmina, 

PEE
	8 000,0

(na rok)
	Budżet Gminy, sponsoring

	· 
	16. Organizacja z inicjatywy Urzędu Gminy i/lub PEE cyklu spotkań z mieszkańcami gminy na temat:

- oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz korzyści wynikających z termomodernizacji budynków;

- racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na poziomie gospodarstwa domowego;

- nowoczesnych systemów składowania obornika, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę;
	cyklicznie
	Gmina; 

PEE
	300 – 500

za spotkanie
	Budżet Gminy, sponsoring


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	17. Wykorzystanie elementów przyrodniczych i kulturowych do kreowania wizerunku gminy (poprzez ujednolicony wzór wizytówek, papieru listowego z herbem gminy oraz inne materiały reklamowe np. długopisy);
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina
	500

(na rok)
	Budżet Gminy, sponsoring

	
	18. Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżek pieszych o dł. 2,0 km oraz ścieżek rowerowych o dł. 1,0 km;
	x
	x
	
	
	
	Gmina
	200 000,0
	Budżet Gminy, Środki unijne

	
	ZADANIA KOORDYNOWANE

1.   Uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym zasad ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej w tym szaty roślinnej i świata zwierzęcego (parki, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu);
	x
	x
	x
	x
	x
	Wojewoda,

Wojewódzki

Konserwator Przyrody (WKP);

Gminy
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	2. Rekonstrukcja ujęcia wód podziemnych „Kuczek” i zabezpieczenie strefy ochronnej ujęcia dopuszczającej lokalizację autostrady w strefie ochrony pośredniej ujęcia;
	wg informacji inwestora
	Wojewoda, Gmina, koncesjonariusz
	ok. 375 000,0, koszty bieżące
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	3. Wdrażanie na obszarach cennych przyrodniczo proekologicznych form gospodarowania (rolnictwo ekologiczne, agroturystyka);
	x
	x
	x
	x
	x
	ODR,

właściciele gospodarstw rolnych
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	4. Kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości oraz przeciwdziałanie zakwaszeniu gleb;
	x
	x
	x
	x
	x
	ODR,

Właściciele gruntów
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	5. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej – wdrażanie „Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych”;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina, ODR
	Brak danych kosztowych
	Budżet Gminy

	
	6. Zapobieganie niekoncesjonowanej eksploatacji surowców naturalnych;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina,

Powiat,

Eksploatatorzy złóż
	koszty administracyjne
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	7. Wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ hałasu, mianowicie: budowy ekranów akustycznych i tworzenia pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacji budynków (np. wymiana okien) – Gmina -  obiekty użyteczności publicznej;
	x
	x
	x
	x
	x
	Gmina, 

Właściciele obiektów
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących,

	
	8. Egzekwowanie przez organy administracji pomiarów pól elektromagnetycznych po uruchomieniu urządzeń, do których inwestorzy zobowiązani są na mocy przepisów Prawa Ochrony Środowiska;
	x
	x
	x
	x
	x
	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

Gmina,

Powiat
	koszty administracyjne
	Środki własne jednostek realizujących,


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	9. Pomoc organizacyjna i instruktażowa przy powstawaniu gospodarstw agroturystycznych;
	x
	x
	x
	x
	x
	Zainteresowani, 

Gmina
	10 000,0
	Zainteresowani,

Budżet Gminy, Środki pomocowe,

	
	10. Współpraca z ośrodkami naukowymi (Wyższe Uczelnie, UMK) – obozy naukowe, administracją Lasów Państwowych i organizacjami pozarządowymi (zielone szkoły, obozy edukacyjne);
	x
	x
	x
	x
	x
	Nadleśnictwa, Instytucje Państwowe, Gmina 
	Brak danych kosztowych
	Środki własne jednostek realizujących, sponsoring

	
	11. Różnorodne formy promocji gminy poprzez prasę, foldery, radio, TV, stronę internetową.
	x
	x
	x
	x
	x
	Nadleśnictwa, 

Gmina, Powiat, Szkoły
	30 000,0
	Środki własne jednostek realizujących, sponsoring


x – realizacja zadania w danym roku; 

FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych;  

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;  

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;   

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

NMF – Norweski Mechanizm Finansowy;

ze środków ZPORR – ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.






